Yapılanlar (Tamamlandı)

Frontend (Next.js 15)

Ana sayfa — Hero banner, kategori kartları, öne çıkan ürünler, marka şeridi

184 ürün sayfası (/urun/[slug]) — galeri, fiyat, sepete ekle

7 kategori sayfası (/kategori/[slug]) — filtreleme, sıralama

63 marka sayfası (/marka/[slug])

Tüm ürünler sayfası (/urunler)

Arama sayfası (/ara) + canlı arama API

Sepet (/sepet) — miktar kontrolü, kargo hesaplama

Ödeme sayfası (/odeme) — iyzico form entegrasyonu

Hesabım sayfası (/hesabim)

Favoriler sayfası (/favoriler)

Hakkımızda (/hakkimizda)

İletişim (/iletisim) — iletişim formu

Admin giriş (/admin/giris)

Admin paneli (/admin) — stok/fiyat/durum yönetimi

ONBSAGLIK gerçek logo (Instagram logosuyla aynı)

Kategori kartları — profesyonel SVG ikonlar (emoji yok)

Hero banner butonları — doğru sayfalara yönlendirme

Footer — GitHub linki kaldırıldı

SEO & Teknik

sitemap.xml (300+ URL)

robots.txt

Meta tags (title, description) tüm sayfalarda

Vercel deploy konfigürasyonu (vercel.json)

Backend (NestJS)

Products, Auth (JWT), Orders, Upload modülleri

TypeORM + PostgreSQL entity tanımları

Cloudflare R2 görsel yükleme servisi

iyzico ödeme API (/api/checkout)

Swagger API dokümantasyonu

Altyapı

GitHub repo (zkoc1/Pharmacy) — tüm commitler zkoc1 adına

Supabase SQL şeması (schema.sql)

Yapılacaklar — Öncelik Sırasına Göre

🔴 Kritik (Canlıya almak için şart) → 🟡 Önemli → 🟢 İleride

🔴 1. Domain Satın Alma (Osman Bey yapacak — ~5 dk)

onbsaglik.com adresini Natro, Regru veya GoDaddy'den al

Tahmini maliyet: yıllık ~$15-20

🔴 2. Supabase PostgreSQL (Osman Bey — ~5 dk)

supabase.com ücretsiz hesap aç

Yeni proje oluştur → SQL Editor'e onbsaglik-api/schema.sql içeriğini yapıştır → Run

DATABASE_URL bağlantı adresini kopyala

🔴 3. Vercel Deploy — Frontend (Osman Bey — ~10 dk)

vercel.com → GitHub ile giriş → zkoc1/Pharmacy import

Root Directory: onbsaglik-web

Environment Variables ekle:

NEXT_PUBLIC_SITE_URL=https://onbsaglik.com

IYZICO_API_KEY=...

IYZICO_SECRET_KEY=...

Deploy → onbsaglik.com domain bağla → DNS ayarla

🔴 4. Railway Backend Deploy (Osman Bey — ~10 dk)

railway.app → New Project → GitHub onbsaglik-api

Environment Variables:

DATABASE_URL=...  (Supabase'den alınan)

JWT_SECRET=gizli-uzun-anahtar

R2_ACCOUNT_ID=...

R2_ACCESS_KEY_ID=...

R2_SECRET_ACCESS_KEY=...

🔴 5. iyzico Başvurusu (Osman Bey — 1-3 iş günü)

iyzico.com → Üye ol → Sanal POS başvurusu

Şirket/vergi bilgileri, banka hesabı gerekli

Onay sonrası API key'ler Vercel env variables'a eklenir

⚠️ Canlı ödeme almak için bu adım zorunlu

🟡 6. Cloudflare R2 (Osman Bey — ~15 dk)

dash.cloudflare.com → R2 → Bucket oluştur: onbsaglik-media

API Token al → Railway env variables'a ekle

Custom domain: cdn.onbsaglik.com

Amaç: Trendyol CDN bağımlılığından kurtulmak

🟡 7. Admin Şifre Güncelleme (Ben yapabilirim)

Supabase SQL ile gerçek bcrypt hash'li şifre oluştur

Mevcut demo şifre onbAdmin2024! production'a uygun değil

🟢 8. Müşteri Üyelik Sistemi (İleride)

NextAuth.js veya benzeri ile müşteri kaydı/girişi

Sipariş geçmişi, adres defteri

🟢 9. E-posta Bildirimleri (İleride)

Resend veya Nodemailer ile sipariş onay maili

Kargo takip bildirimi

🟢 10. Stok Uyarısı & Otomasyonu (İleride)

Düşük stok admin bildirimi

Trendyol'dan otomatik stok senkronizasyonu

🚀 Toplantı İçin Gösterebilecekleriniz

URL	İçerik

http://localhost:3000	Ana sayfa, ürünler, arama

http://localhost:3000/urunler	184 ürün listesi

http://localhost:3000/kategori/vitamin-ve-takviye	Kategori sayfası

http://localhost:3000/urun/[herhangi-bir-slug]	Ürün detay

http://localhost:3000/admin/giris	Admin paneli

http://localhost:3000/odeme	Ödeme akışı